IN/3410-04/08

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Spis treści:

- Wprowadzenie

  - Tło przedsięwzięcia

  - Zakres zamówienia

  - Podstawy wykonania opracowań

  - Opis przedsięwzięcia

    - Wnioskodawca i Beneficjent

    - Cel przedsięwzięcia

    - Lokalizacja i zakres oddziaływania przedsięwzięcia

    - Opis obecnego stanu gospodarki odpadami

    - Wstępny zakres przedsięwzięcia proponowany przez Wnioskodawcę

- Opis zadania dla Wykonawcy zamówienia

  - Zadania ogólne

  - Szczegółowy zakres zadań dla Wykonawcy

  - Wymagania odnośnie przygotowywanych dokumentów

- Czas i miejsce realizacji zamówienia, wsparcie logistyczne

  - Czas wykonania zamówienia

  - Miejsce wykonania zamówienia

- Raportowanie

Spis załączników do Opisu Przedmiotu Zamówienia

## Opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji wymaganej do Wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych dla przedsięwzięcia „„Budowa kanalizacji podciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Starowa Góra i Stara Gadka”, w skład której wchodzą:

- Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie przedsięwzięcia z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z niezbędną kompletną dokumentacją,

# Wprowadzenie

## Tło przedsięwzięcia

Gmina Rzgów zaczęła w roku 2004 realizację programu skanalizowania miejscowości Starowa Góra i Stara Gadka. Tereny tych miejscowości zaczęły być intensywnie urbanizowane od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Dynamiczny rozwój tych miejscowości spowodowany ich atrakcyjnością dla inwestorów spowodował wzrost zagrożenia dla wód powierzchniowych i gruntów. Tereny te zlokalizowane bezpośrednio przy południowej granicy Łodzi znajdują się w zlewisku rzeki Warty. Gmina posiada własną nowoczesną oczyszczalnię ścieków o przepustowości  1500 m3/doba . W latach 2005- 2007 zostały wybudowane 2 pompownie podciśnieniowe, kolektory tłoczne oraz 5, 5 km sieci kanalizacji podciśnieniowej. W 2008 roku Gmina realizuje budowę sieci wraz z przyłączmi na odcinku ca 1 600m.

1.2. Zakres zamówienia

Niniejsze zamówienie ma na celu przygotowanie kompletu niezbędnych dokumentów do złożenia Wniosku aplikacyjnego wymaganego przy ubieganiu się o wsparcie 
z Funduszu Spójności w ramach Regionalnego programu operacyjnego na, rozbudowę infrastruktury „„Budowa kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości Starowa Góra i Stara Gadka”, w skład, której wchodzą:

- Budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej w w/w miejscowościach o łącznej długości 28 186 m

- Budowa kompletnych przyłączy kanalizacyjnych z zaworami podciśnieniowymi w ilości około 1 000 szt.

1.3. Podstawy wykonania opracowań

Realizacja projektu wypełni przepisy prawa polskiego i europejskiego.

Przedmiotowe opracowanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 wraz z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 wraz z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami),

z uwzględnieniem pozostałych polskich uregulowań prawnych dotyczących tego zakresu (ustawy i rozporządzenia) i innymi aktami wymienionymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a także z uwzględnieniem uregulowań prawnych Unii Europejskiej:

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999,

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym Fundusz Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1164/94,

- Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (z uwzględnieniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG 
i 96/61/WE,

oraz w zgodności z następującymi dokumentami:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łodzkiego,

- Strategią rozwoju gminy

- Wytyczne odnoszące się do zasad tworzenia studium wykonalności, w tym 
w szczególności analizy finansowej i ekonomicznej,

- Inne dokumenty formalne, np. ustawy, programy, podręczniki, instrukcje oraz oficjalne opracowania, które dotyczą przedmiotowego tematu i będą pomocne przy realizacji przedmiotowego zamówienia,

Wykonawca – podczas trwania realizacji Umowy – zobowiązany jest wykorzystywać tylko aktualne, najnowsze dokumenty zarówno o zasięgu narodowym (przepisy Unii Europejskiej), krajowym, regionalnym oraz lokalnym.

Wykonawca bez udziału Zamawiającego pozyska informacje i dane na temat istniejącego stanu gospodarki ściekami oraz inne informacje niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia.

W przypadku wystąpienia wątpliwości wobec pozyskanych danych Wykonawca dokona konsultacji z Zamawiającym.

Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wprowadzania aktualnych danych w ramach realizacji poszczególnych zadań. Wszelkie dane i ich źródła muszą być wyraźnie opisane.

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest przesyłać kopie pism potwierdzających wystąpienia o pozyskanie danych od innych podmiotów w celu dokonania przedmiotowego opracowania.

1.4. Opis przedsięwzięcia

### Wnioskodawca i Beneficjent

Wnioskodawcą i Beneficjentem środków unijnych z Funduszu  będzie Gmina Rzgów

Zamawiający – Gmina Rzgów

Dane do korespondencji:

Urząd Miejski w Rzgowie

95- 030 Rzgów

Plac 500- Lecia 22

    - Cel przedsięwzięcia

Celem przedsięwzięcia „„Budowa kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości Starowa Góra i Stara Gadka” jest

- uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie miejscowości  Starowa Góra i Stara Gadka w Gminie Rzgów,

- Ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami w ramach ochrony zlewiska rzeki Warty.

- Ochrona gruntów rolnych na terenie Starowej Góry i Starej Gadki

- .

    - Lokalizacja i zakres oddziaływania przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa łódzkiego, powiat łódzki wschodni,Gmina Rzgów .

Obszary chronione

Na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2313),

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 maja 2005 r. w sprawie typu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 795),

a także na podstawie Dyrektywy Rady Nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa) oraz Dyrektywy Rady Nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich zwierząt. Na terenie inwestycji nie ma obszarów chronionych

    - Opis obecnego stanu gospodarki ściekami Gmina Rzgów zaczęła w roku 2004 realizację programu skanalizowania miejscowości Starowa Góra i Stara Gadka. Tereny tych miejscowości zaczęły być intensywnie urbanizowane od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Dynamiczny rozwój tych miejscowości spowodowany ich atrakcyjnością dla inwestorów spowodował wzrost zagrożenia dla wód powierzchniowych i gruntów. Tereny te zlokalizowane bezpośrednio przy południowej granicy Łodzi znajdują Si ę w zlewisku rzeki Warty. Gmina posiada własną nowoczesną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 1500 m3/doba. W latach 2005- 2007 zostały wybudowane 2 pompownie podciśnieniowe, kolektory tłoczne oraz 5, 5 km sieci kanalizacji podciśnieniowej.

# 2. Opis zadania dla Wykonawcy zamówienia

2.1. Zadania ogólne

Niniejsze zamówienie ma na celu opracowanie dokumentacji wymaganej do Wniosku do Funduszu dla przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji podciśnieniowej i przyłączy w miejscowościach Starowa Góra i Stara Gadka” planowanego do realizacji w latach 2007 – 2013 w ramach regionalnego  Programu Operacyjnego .

2.2.  Szczegółowy zakres zadań dla Wykonawcy

Niniejsze zamówienie ma na celu opracowanie dokumentacji wymaganej do Wniosku do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji podciśnieniowej i przyłączy w miejscowościach Starowa Góra i Stara Gadka”

Wniosek aplikacyjny, studium wykonalności wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami.

W załączeniu do Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności zostaną przygotowane przez Wykonawcę następujące dokumenty:

- zbiorcze streszczenie w języku niespecjalistycznym będące wymaganą prawem częścią raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z uwzględnieniem oceny wpływu przedsięwzięcia na obszary NATURA 2000 (dotyczy raportów będących elementem procedury administracyjnej związanej z oceną oddziaływania na środowisko),

- zestawienie wyników uzgodnień z właściwymi organami ochrony środowiska,

- zestawienie wyników postępowania z udziałem społeczeństwa.

Dokumenty wskazane w pozycjach b) i c), muszą mieć formę wymaganą prawem (forma: wniosków, oświadczeń, postanowień, świadectw lub decyzji wydanych przez właściwe organy ochrony środowiska) wskazujące, w jaki sposób wątpliwości lub uwagi poszczególnych organów opiniodawczych i zainteresowanych społeczności zostały uwzględnione.

W sytuacji zmiany w czasie realizacji niniejszego zamówienia obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, Wykonawca dokona analizy posiadanej przez Wnioskodawcę dokumentacji OOŚ i dokona zmian wymaganych do zapewnienia zgodności dokumentacji przedsięwzięcia z prawem obowiązującym (dokona aktualizacji dokumentacji do Ostatecznego Studium Wykonalności Przedsięwzięcia, na dzień przekazania Wniosku do oceny lub w trakcie oceny.

Wykonawca zobowiązany jest dokonywać niezbędnych korekt i uzupełnień dokumentów, tak aby były one kompletne i umożliwiły uzyskanie ww. decyzji.

Dla wszystkich zadań, które będą tego wymagać, Wykonawca przygotuje Raporty 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zakres raportów powinien być zgodny z wymogami określonymi w art. 52 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 wraz z późniejszymi zmianami) i obejmować wszystkie zadania inwestycyjne ujęte we Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Raporty powinny zostać wykonane w formie zezwalającej na wykorzystanie ich w procedurze oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzonej zgodnie z obowiązującym prawem dla wszystkich zadań inwestycyjnych wchodzących w zakres przedsięwzięcia.

2.3. Wymagania odnośnie przygotowywanych dokumentów

Pełna dokumentacja, w skład której wchodzą:

- streszczenia w języku niespecjalistycznym Raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności wraz z wymaganymi załącznikami (Aplikacja),

mają zostać sporządzone w polskiej i angielskiej wersji językowej, w formie papierowej 
i elektronicznej.

Pozostała dokumentacja:

- Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji,

- dokumentacja wymagana do wniosków oraz przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- dokumentacja przetargowa, w tym program funkcjonalno – użytkowy,

zostanie przygotowana w polskiej wersji językowej, w formie papierowej i elektronicznej.

Dokumenty muszą być przygotowane w formacie powszechnie dostępnym, np. dokumenty MS Office (1997 – 2003): Word i Excel. Dla zapisu obrazów preferowanym formatem jest JPG, ale dopuszczalny jest również format PDF.

Dla projekcji sprawozdań finansowych dla rozpatrywanych rozwiązań instytucjonalnych należy załączyć aktywny model wraz z formułami w programie Microsoft Excel.

3. Czas i miejsce realizacji zamówienia, wsparcie logistyczne

3.1.

Czas wykonania zamówienia: w terminie do dnia 31 maja 2008 r.

3.2.

Miejsce wykonania zamówienia

Zadanie będzie realizowane na terenie Gminy Rzgów.

Wykonawca musi we własnym zakresie zorganizować zaplecze operacyjne, tj. bez wsparcia ze strony Zamawiającego.

W szczególności Wykonawca musi zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie komputerowe, materiały biurowe, a także usługi techniczne i transport lokalny.

Wykonawca będzie miał zapewnione:

- dostęp do istniejącej dokumentacji

- pomieszczenie biurowe, wskazane przez Zamawiającego,

# Raportowanie

- Wszystkie dokumenty będące przedmiotem zamówienia muszą być w języku polskim oraz  dostarczone w formie papierowej i elektronicznej (CD-ROM)

Ostateczne wersje następujących dokumentów:

- Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności wraz z wymaganymi załącznikami (Aplikacja),

- Zbiorcze streszczenie w języku niespecjalistycznym raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

muszą być dostarczone do Zamawiającego w 6 egzemplarzach w języku polskim 
i angielskim, w formie papierowej i elektronicznej.

Ponadto ostateczne wersje następujących dokumentów:

- Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji,

- wnioski o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- dokumentacja przetargowa, w tym program funkcjonalno – użytkowy,

muszą być dostarczone do Zamawiającego w 6 egzemplarzach w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej.

RAPORT KOŃCOWY – ma być przedłożony w terminie do dnia 31 maja 2008 r. 
i zawierać ma dokładny opis wszystkich osiągniętych wyników pracy.

Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania prezentacji na temat wykonywanych dokumentów w formie elektronicznej i papierowej w języku polskim i angielskim oraz wykonania prezentacji powyższych materiałów na spotkaniach wskazanych przez Zamawiającego.

W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający będzie korzystał z doradztwa eksperta, który będzie miał prawo uczestniczyć we wspólnych spotkaniach i uzgodnieniach pomiędzy stronami.

W przypadku, gdy Wykonawca pochodzi z poza granic Polski, zobowiązuje się zapewnić osobę / tłumacza do konsultacji z Zamawiającym w jego rodzimym języku, tj. w języku polskim.

Na zakończenie zlecenia Wykonawca wyznaczy ze swojego zespołu osobę do kontaktu, która pozostawać będzie do dyspozycji Zamawiającego w celu przeprowadzenia bieżących konsultacji telefonicznych lub drogą elektroniczną (poczta elektroniczna, fax) 
i niezwłocznego uzupełnienia / korekty opracowanych materiałów, w szczególności Wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, aż do momentu akceptacji dokumentów (Wniosku) przez instytucje oceniające (Komisję Europejską).

Koszty powyższych konsultacji i uzupełnień / korekt nie będą stanowić podstaw do naliczania na rzecz Wykonawcy płatności dodatkowych ponad zapisaną w umowie wartość zlecenia.