OPIS  DO KOSZTORYSU  BUDOWLANEGO – ANEKS-2  2007

na wykonanie

# ROZBUDOWY  URZĘDU  GMINY  RZGÓW

Rzgów, Pl. 500-lecia  22

- Dane obiektu

- kubatura  całości  6233,0 m3

cz. istn. 2309,7 m3

cz. proj. 3912,9 m3

- powierzchnia użytkowa  kondygn. nadziemnych 1223,63m2

cz. istn. 518,60 m2

cz. proj. 705,03 m2

- powierzchnia piwnic  403,79 m2

cz. istn. 89,81 m2

cz. proj. 313,98 m2

- Zakres opracowania

Kosztorysy obejmuje wykonanie remontu części istniejącej. Kosztorys opracowano na podstawie projektów architektoniczno-budowlanego i  konstrukcyjnego wykonanych przez Biuro Projektowe PARTNER s.c. w Łodzi ul. Nowa 29/31.

Aneks 2-2007 obejmuje ograniczony zakres robót przewidziany do wykonania w 2007 roku.

Zgodnie z ustaleniami niniejszy kosztorys obejmuje wykonanie:

- wszystkich rozbiórek

- nowego dachu

- stanu surowego na parterze i Ip

- wejścia do piwnic w związku z likwidacją wejścia zewnętrznego

- robót wykończeniowych w sanitariatach na parterze i Ip z oddaniem do użytkowania

- elewacji budynku wraz z robotami zewnętrznymi (schody)

W związku z wykonywaniem całej elewacji budynku należy wykonać wszystkie nadproża zewnętrzne oraz montaż pozostałych okien bez względu na ich usytuowanie (parter czy piętro). W kosztorysie uwzględniono zmianę konstrukcji wykonania fryzu. Wykonanie ścianki z cegły na ruszcie HALFEN zastąpiono ociepleniem metodą lekką-mokrą ze styropianu gr.20 lub 28cm w systemie CERESIT. W związku z kompleksowym wykonywaniem elewacji i montażem fasady aluminiowej dla uniknięcia komplikacji z montażem tej fasady w kosztorysie przyjęto także wykonanie robót kamieniarskich na ścianach wewnętrznych przyległych do tej fasady.

W kosztorysie wprowadzono aktualne ceny robocizny, materiałów i sprzętu z I kw. 2007 r oraz uwzględniono  zmiany wynikające z uzgodnień między Inwestorem i Biurem Projektowym a dotyczące zastosowania uzgodnionych materiałów wykończeniowych i zmiany technologii docieplenia budynku na system CERESIT.

Kosztorys nie zawiera robót nie związanych bezpośrednio z budynkiem.

- Założenia kosztorysowe

Kosztorys opracowano zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

Kosztorys opracowano metodą uproszczoną stosując do wyliczeń wartości robót metodę szczegółową  w oparciu o nakłady rzeczowe wg katalogów KNR i KNNR lub ich uzupełnień właściwych dla danej roboty. Katalogi są traktowane równorzędnie a wybór jednego z nich jest podyktowany względami technologicznymi, tzn. dostosowaniem sposobu wykonania robót do ich opisu w katalogu .

Kosztorys opracowano w cenach netto, bez podatku VAT.

Narzuty kosztów pośrednich Kp i zysku Z oraz cenę roboczogodziny netto przyjęto średnie dla województwa łódzkiego wg Zeszytów SEKOCENBUDU – I kw.2007 r.

Ceny materiałów łącznie z kosztami zakupu przyjęto wg  Zeszytów SEKOCENBUDU –

I kw.2007r oraz uzyskane od ewentualnych dostawców.

Ceny pracy sprzętu łącznie z kosztami jednorazowymi wg Zeszytów jw.

- Założenia technologiczne

Dla wykonania projektowanej rozbudowy nie został opracowany projekt organizacji robót. Przyjęta technologia wykonania robót znajduje odzwierciedlenie w doborze odpowiedniej tablicy katalogu. W kosztorysie przyjęto:

- wywiezienie gruzu z rozbiórek i nadmiaru ziemi z wykopów na odległość do 20 km

- dla budynku istniejącego przyjęto rozbiórkę przyległych elementów zewnętrznych do głębokości 0,50m poniżej terenu

- wykonanie robót betonowych przyjęto w deskowaniach tradycyjnych z użyciem betonu towarowego

- wykonanie elewacji z rusztowań zewnętrznych rurowych przy pełnym zarusztowaniu elewacji, zmianę ilości zatrudnionych pracowników przy wykonywaniu elewacji lub wykonywanie robót działkami należy skorygować powykonawczo

- elementy zewnętrzne skosztorysowano w odrębnych rozdziałach

Brak jest szczegółowej inwentaryzacji niektórych elementów budynku istniejącego, szczególnie w odniesieniu do elementów zewnętrznych. Stąd ilości rozbiórek przyjęto zakładając grubości, wysokości itp. Ewentualne rozbieżności należy skorygować powykonawczo.

Dla szeregu robót brak jest nakładów rzeczowych w katalogach. Dla ich wykonania przyjęto normy przez analogię. Normy te w uzgodnieniu między inspektorem nadzoru i wykonawcą mogą być zmienione odpowiednio do zastosowanej technologii robót i norm zużycia materiałów podanych przez dostawców.

5.  Zawartość opracowania

- Strona tytułowa

- Opis do kosztorysu

- Kosztorys ofertowy

## Zestawienia RMS

- Przedmiar robót

Łódź, czerwiec 2007 r.